# SB-00 - Master Assumptions

**Version 1.1 | April 2026 | Canonical baseline for all SB-00 v1.1 documents | Last synced: 2026-04-02**

---

เอกสารนี้เป็น baseline กลางสำหรับเอกสารชุด SB-00 v1.1 ทุกไฟล์

ใช้ล็อกคำศัพท์ phase/launch ให้ตรงกัน

ใช้ล็อกตัวเลขงบ baseline ให้ตรงกัน

ใช้ล็อก battery target, field-test stages, certification stance, และ OTA auth baseline

ถ้าเอกสารใดขัดกับไฟล์นี้ ให้ยึดไฟล์นี้ก่อนจนกว่าจะมีการอัปเดตเป็น version ใหม่

# 0. Document Sync Status

| Document | Version | Last synced | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| SB-00_Dev_Plan_Summary_v1_1.md | 1.1 | 2026-04-02 | aligned to master assumptions |
| SB-00_Business_Roadmap_v1_1.md | 1.1 | 2026-04-02 | aligned to master assumptions |
| SB-00_Backend_Security_v1_1.md | 1.1 | 2026-04-02 | aligned to master assumptions |
| SB-00_Firmware_Hardware_v1_1.md | 1.1 | 2026-04-02 | aligned to master assumptions |
| SB-00_Procurement_List_v1_1.md | 1.1 | 2026-04-02 | aligned to master assumptions |
| SB-00_Third_Party_Pricing_Baseline_v1_1.md | 1.1 | 2026-04-02 | canonical pricing/limits table |

# 1. คำศัพท์มาตรฐาน

| คำ | ความหมาย |
| --- | --- |
| Engineering Field Test (7 วัน) | การทดสอบปลาย Phase 1 ในบ่อจริง 7 วัน เพื่อ validate firmware, enclosure, connectivity และการใช้งานจริงเบื้องต้น เป็นงานภายใน/ไม่ใช่ commercial sale |
| Pilot / Beta Validation (30 วัน) | การทดสอบ 3-5 เครื่องกับฟาร์มคัดเลือกก่อนเปิดขายจริง ใช้เก็บ feedback, reliability data, และ launch checklist เป็นงาน non-commercial หรือ pilot agreement เท่านั้น |
| Commercial Launch | การเปิดขายแบบมีลูกค้าจ่ายเงินจริงต่อสาธารณะในไทย ต้องทำหลังผ่าน regulatory minimum readiness สำหรับการจำหน่าย |
| Public Launch | ใช้ความหมายเดียวกับ Commercial Launch ไม่แยกอีกคำในเอกสาร v1.1 |

**หลักการใช้งาน:** ในเอกสาร planning ช่วง Sep-Oct 2026 ให้ใช้คำว่า Pilot & Launch Readiness แทน Commercial Launch จนกว่าจะผ่านเงื่อนไขการจำหน่าย

# 2. งบ Baseline

| Phase | Baseline Budget |
| --- | --- |
| Phase 1 - Prototype & Full Test | ~20,400 THB |
| Phase 2 - PCB Development | ~4,000 THB |
| Phase 3 - Pilot & Launch Readiness | ~4,300 THB |
| รวม Phase 1-3 | ~28,700 THB |

**หมายเหตุ:** งบ baseline นี้ยังไม่รวม กสทช., IP67 lab test, และ marketing

# 3. Battery Baseline

Default telemetry interval สำหรับ baseline คือ 5 นาที

เกณฑ์ผ่านขั้นต่ำของเอกสาร planning/DoD คือ battery runtime >= 12 วัน

เป้าหมายหลัง optimize PSM + battery-aware interval control คือ 14-16 วัน

ตัวเลขคำนวณ conservative ที่ต่ำกว่านี้ถือเป็น diagnostic reference ไม่ใช่ acceptance criteria หลัก

# 4. Field Validation Stages

| Stage | ระยะเวลา | ใช้เมื่อ |
| --- | --- | --- |
| Stage A - Engineering Field Test | 7 วัน | ปลาย Phase 1 |
| Stage B - Pilot / Beta Validation | 30 วัน | ก่อน Commercial Launch |

# 5. Certification & Sales Stance

Pilot / beta สามารถทำก่อน กสทช. ได้ ถ้าเป็น non-commercial evaluation

Commercial / public paid sales ในไทย เริ่มหลังผ่าน approval ที่จำเป็นสำหรับการจำหน่าย

เอกสาร Phase 2 ต้องสะท้อนว่าเริ่มเตรียมและยื่น กสทช. ตั้งแต่ช่วงปลาย Phase 2 หรือต้น Phase 3 ไม่ใช่เลื่อนไปหลังการขายจริง

# 6. OTA Auth Baseline

| Route | Auth Baseline |
| --- | --- |
| /api/ota/releases POST | SVC |
| /api/ota/push POST | JWT (owner/admin) |
| /api/ota/push/batch POST | SVC |

# 7. Provisioning Baseline

Phase 1 / MVP ใช้ QR Code + Web/PWA provisioning page เป็น flow หลัก

Phase 2+ ใช้ BLE provisioning ผ่าน mobile browser/PWA (Web Bluetooth) เป็น flow หลักบนอุปกรณ์ที่รองรับ

Native mobile app ไม่ถือเป็น baseline ของเอกสาร v1.1

ถ้าอุปกรณ์หรือ browser ไม่รองรับ BLE provisioning ให้ fallback เป็น factory USB flash / QC tool

# 8. BOM Baseline

| Area | Prototype / Phase 1 | Production / Phase 2+ | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| MCU + 4G | FS-HCore-A7670C dev board | ESP32-S3 + A7670E บน custom PCB | SIM7670E เป็น sourcing fallback ถ้า footprint/AT command compatible |
| GPS | L76K | L76K | NEO-M8N ใช้เมื่อ field test ชี้ว่า L76K ไม่พอ |
| Turbidity | Analog sensor | SEN0600 RS485 | Analog ใช้ dev/test เท่านั้น ไม่ใช่ production BOM |

# 9. Third-Party Pricing Baseline

single source of truth สำหรับ pricing/limits/upgrade trigger อยู่ที่ SB-00_Third_Party_Pricing_Baseline_v1_1.md (./SB-00_Third_Party_Pricing_Baseline_v1_1.md)

ตัวเลขราคาหรือ quota ของ third-party services ในเอกสาร v1.1 เป็น internal planning assumptions ที่ sync กันในรอบเอกสารนี้ ไม่ใช่ live verified quote

ถ้าต้องระบุราคาที่ vendor เปลี่ยนได้ง่าย เช่น LINE OA, Vercel Pro, Upstash, HiveMQ, Supabase, Resend, Stripe, Omise ให้ถือเป็น estimate จนกว่าจะ re-check ก่อน commercial launch

การคำนวณ trigger ของ free tier ให้ยึด 5-minute telemetry baseline และ จำนวน active devices จริง ใน phase นั้น

# 10. Open Decisions

**Decision workflow:** ใช้ SB-00_Decision_Register_v1_1.md (./SB-00_Decision_Register_v1_1.md) เป็น meeting-ready register สำหรับปิด decision เหล่านี้ แล้วค่อย sync กลับมาที่เอกสารชุดหลัก

| Decision | Current baseline / question | Owner | Target date |
| --- | --- | --- | --- |
| Enclosure external size final | Current planning size ~150×100×60mm - confirm หลัง PCB layout | เอ | ก่อนสั่ง PCB v1 |
| GPS fallback trigger | เริ่มจาก L76K ก่อน - ใช้ NEO-M8N เฉพาะเมื่อ field test ชี้ว่า accuracy ไม่พอ | พล + เอ | ก่อน freeze PCB v2 |
| BLE provisioning support matrix | ใช้ mobile PWA/Web Bluetooth เป็น baseline - ต้องสรุป browser/device fallback ที่รองรับจริง | พล | ก่อน implement onboarding Phase 2 |
| Production 4G sourcing fallback | ใช้ A7670E เป็น default - confirm ว่าจะ fallback ไป SIM7670E หรือไม่ถ้า supply chain เปลี่ยน | เอ | ก่อน freeze production BOM |
| LINE OA paid plan / notification cost | ใช้ free tier ก่อน - ต้อง re-check quota/price จริงก่อน commercial launch | พล | ก่อน launch readiness review |

# 11. การอ้างอิงในเอกสาร

ทุกเอกสารหลักควรอ้างถึงไฟล์นี้อย่างน้อยหนึ่งจุดใกล้ส่วนบนของเอกสาร เพื่อให้คนอ่านรู้ว่า:

ใช้ phase definitions ชุดเดียวกัน

ใช้ budget baseline ชุดเดียวกัน

ใช้ battery target ชุดเดียวกัน

ใช้ certification stance ชุดเดียวกัน

ใช้ provisioning flow ชุดเดียวกัน

ใช้ prototype/production BOM baseline ชุดเดียวกัน

ใช้ pricing assumptions ของ third-party services ชุดเดียวกัน