# SB-00 - Action Plan

Version 1.0 | April 2026 | Human-friendly execution view | Last synced: 2026-04-03

Human-readable edition generated from doc/ai/HB-02_Action_Plan_v1_0.md

Generated on: 2026-04-03

เปิดไฟล์ใน Microsoft Word แล้วกด Update Field หากต้องการ refresh สารบัญและเลขหน้า

# สารบัญ

## Current Focus

เป้าหมายของรอบนี้คือทำให้ทีมเริ่มงานจริงได้ โดยไม่ต้องย้อนเปิดเอกสารหลายไฟล์พร้อมกัน

## Immediate Priority

| Priority | Task | Owner | Definition of done |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | EX-01 workspace + env inventory | พล | dev stack boot ได้ |
| P0 | EX-08A battery platform interface | พล + เอ | interface spec + battery profile + BOM delta ครบ |
| P0 | EX-08 enclosure CAD v1 | เอ | CAD draft สำหรับ Standard ผ่าน fit check |
| P1 | EX-03 firmware skeleton | พล | boot ได้, save/read config ได้ |
| P1 | EX-06 schema + migrations | พล | table หลักและ RLS ใช้ได้ |
| P1 | EX-17A enclosure interface สำหรับ 2 variants | เอ | มี concept สำหรับ Standard / Long-Life |

## EX-08A Deliverables

Battery platform interface spec

Battery profile table

BOM delta ระหว่าง Standard กับ Long-Life

## Work Split

### พล

ทำ battery_profile

กำหนด fields ใน firmware/backend

สรุป runtime assumptions

เตรียม schema รองรับ battery_variant

### เอ

ล็อก connector มาตรฐาน

ล็อกตำแหน่งยึด core board

ออกแบบ battery bay สำหรับ Standard และ Long-Life

สรุป service procedure สำหรับรุ่น Long-Life

## Working Rhythm

| Cadence | ทำอะไร |
| --- | --- |
| Daily | อัปเดต status + blocker + next step |
| ทุก 3 วัน | sync firmware/backend/hardware assumptions |
| Weekly | review runtime, cost, และ fit ของ enclosure |

## What Not To Do Right Now

อย่าแตก provisioning เป็นหลาย flow

อย่ากระโดดไปทำ native app

อย่าไป optimize launch/business จนกว่าของ prototype จะเริ่มขยับจริง