# SB-00 AquaSense IoT - Business & Roadmap

Version 1.1 | March 2026 | Confidential

Human-readable edition generated from doc/ai/SB-00_Business_Roadmap_v1_1.md

Generated on: 2026-04-03

เปิดไฟล์ใน Microsoft Word แล้วกด Update Field หากต้องการ refresh สารบัญและเลขหน้า

# สารบัญ

Reference baseline: เอกสารนี้อ้างอิงสมมติฐานกลางใน SB-00_Master_Assumptions_v1_1.md (./SB-00_Master_Assumptions_v1_1.md) | Last synced: 2026-04-02

# 9. Business Model

## 9.1 Revenue Streams

| Stream | รายละเอียด | ราคา | Cost | Margin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hardware | SB-00 Node (เครื่อง + sensors + enclosure) | 4,500-6,000 THB/unit | ~2,725 THB (COGS) | 39-54% |
| SaaS Basic | Dashboard, alerts, 90-day data | 299 THB/mo/farm | ~54 THB/mo (infra) | ~82% |
| SaaS Pro | + Analytics, API, 1-year data, multi-user | 599 THB/mo/farm | ~54 THB/mo (infra) | ~91% |
| SIM Data | 4G IoT SIM (resell bulk AIS/TRUE) | 99-199 THB/mo | ~25 THB/mo (bulk rate) | ~60-87% |
| Replacement Parts | Sensors, batteries, cables | ตามชิ้น (mark up 30-50%) | ต้นทุน BOM | 30-50% |

## 9.2 SaaS Plan Features

| Feature | Free Trial (30 วัน) | Pause (99 THB/mo) | Basic (299 THB/mo) | Pro (599 THB/mo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| จำนวน devices | 1 device | ทุก device (read-only) | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| Data retention | 7 วัน | เก็บแต่ไม่แสดง | 90 วัน raw + hourly forever | 1 ปี raw + hourly forever |
| Real-time dashboard | ใช่ | ไม่มี (frozen) | ใช่ | ใช่ |
| GPS map | ใช่ | ใช่ (last known) | ใช่ | ใช่ |
| Alert rules | 2 rules | ปิดทั้งหมด | 10 rules | ไม่จำกัด |
| Notification | LINE เท่านั้น | ไม่มี | LINE + Email | LINE + Email + Web Push |
| Team members | 1 คน | 1 คน | 3 คน | ไม่จำกัด |
| Data export (CSV) | ไม่มี | ไม่มี | มี (max 30 วัน) | มี (ไม่จำกัด) |
| Monthly PDF report | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี (auto ทุกเดือน) |
| API access | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี (1,000 req/วัน) |
| OTA firmware update | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| Support | LINE OA | LINE OA | LINE OA priority | LINE OA + email priority |

หมายเหตุ: Pause Plan: สำหรับลูกค้าที่หยุดเลี้ยงนอกฤดูกาล - จ่ายแค่ 99 THB/mo เพื่อรักษา account + data ไว้ ไม่ต้อง cancel แล้วสมัครใหม่

### Free Trial Policy

| รายการ | นโยบาย |
| --- | --- |
| ระยะเวลา | 30 วันนับจากวันลงทะเบียน device แรก |
| ต้องใส่ card ไหม | ไม่ต้องใส่ card - no credit card required |
| หลังหมด trial | ระบบแจ้งเตือน 7 วันก่อนหมด + วันสุดท้าย → ถ้าไม่ upgrade จะ downgrade to Free (read-only) |
| Convert to paid | กด upgrade ใน dashboard → เลือก plan → Stripe / Omise → activate ทันที |
| Data ถ้าไม่ upgrade | เก็บไว้ 7 วันหลังหมด trial → ถ้าไม่ upgrade จะลบ |

## 9.3 BOM ต้นทุนต่อเครื่อง

หมายเหตุ: section นี้แยก Prototype Reference ออกจาก Production BOM ชัดเจน เพื่อไม่ให้ใช้ dev board ไปปนกับต้นทุนขายจริง

ราคาทั้งหมดเป็น internal planning assumptions อ้างอิงรอบเอกสารนี้ - ก่อน commercial launch ต้อง re-check ราคา component และ service ที่เปลี่ยนตามตลาดอีกครั้ง

### Prototype Reference (Phase 1 - ใช้ทดสอบ ไม่ใช้คิด COGS)

| Area | Baseline | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| MCU + 4G | FS-HCore-A7670C | dev board สำหรับ firmware/hardware test |
| GPS | L76K | baseline เดียวกับ production |
| Temperature | DS18B20 | ใช้ทั้ง prototype และ production |
| Turbidity | Analog sensor | ใช้ dev/test เท่านั้น ไม่ใช่ production sensor |
| Power | Standard: 18650 x2 + holder/charger / Long-Life: optional larger battery module | ใช้ core module เดียวกัน |

### Production BOM Reference (Phase 2+ - ใช้คำนวณ COGS)

| Component | ราคา (THB) | แหล่งซื้อ / หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ESP32-S3 WROOM-1 | 120 | LCSC / JLCPCB |
| A7670E module | 180 | production default - SIM7670E เป็น sourcing fallback ถ้าหาซื้อหรือ assembly สะดวกกว่า |
| DS18B20 Waterproof x1 | 70 | LCSC / Shopee |
| Turbidity Sensor (Production: SEN0600 RS485) | 913 | production default - analog ใช้เฉพาะ Phase 1 dev/test |
| MAX485 transceiver | 15 | LCSC |
| GPS Module (L76K default) | 150 | production default - NEO-M8N ใช้เมื่อ field test ชี้ว่า L76K ไม่พอ |
| 18650 Battery x2 (Standard baseline) | 300 | ร้านไทย / Shopee |
| Long-Life battery cells / module (optional upgrade) | 1,200-1,500+ | ร้านไทย / Shopee / custom pack |
| Battery holder + charger (TP4056) | 80 | LCSC / Shopee |
| Bulk capacitor 470µF | 10 | LCSC / บางลำพู |
| PCB (custom, qty 100) | 60 | JLCPCB |
| Enclosure IP67 (3D print จากร้านรับ print - ASA/PC) | 200-400 | ร้านรับ print 3D ในไทย |
| Cable glands, connectors, wiring | 100 | ร้านไทย |
| SIM card slot + antenna | 80 | LCSC |
| Misc (resistors, MOSFET, LDO, etc.) | 60 | LCSC / บางลำพู |
| Total BOM (Standard) | ~2,338-2,538 | ขึ้นกับ enclosure final size |
| Assembly + testing labor | 350 |  |
| Total COGS | ~2,688-2,888 |  |

หมายเหตุ: Margin: ขาย 4,500-6,000 THB → gross margin ประมาณ 36-55% ก่อนหัก overhead ขึ้นกับ enclosure final size และต้นทุน production จริง - ที่ batch 500+ ชิ้น BOM ลดได้อีก ~15% จาก volume discount

## 9.4 Pricing Strategy & Justification

### Hardware Pricing

| ราคา | เหตุผล |
| --- | --- |
| 4,500 THB (entry) | ต้นทุน COGS ~2,725 + margin - แข่งขันได้กับ import solutions ราคา 8,000-15,000 THB |
| 6,000 THB (premium bundle) | รวม mounting hardware (ทุ่น/bracket) + warranty 1 ปี + installation support |

### SaaS Pricing

Basic 299 THB/mo (~$8.5) - ต่ำกว่า global IoT SaaS ที่ $15-30/mo แต่เหมาะกับกำลังซื้อเกษตรกรไทย

Pro 599 THB/mo - 2x basic สำหรับลูกค้าที่ต้องการ API + analytics เช่น นักวิจัย, บริษัทประมง

ยังไม่มี competitor โดยตรงในไทยสำหรับ IoT หอยแครง - pricing power สูง

## 9.5 Break-even Analysis (ปรับปรุง)

### Upfront Fixed Costs

| รายการ | ค่าใช้จ่าย (THB) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| กสทช. certification | 15,000 | จำเป็นก่อน commercial/public launch |
| IP67 testing (ห้องแล็บ) | 10,000 | ยังไม่รวมในงบ - ยื่นพร้อม กสทช. เมื่อพร้อม ทดสอบเองก่อน |
| 3D Printer (ลงทุนครั้งเดียว Phase 1) | 10,000 | เอซื้อเองสำหรับ prototype รวม filament |
| PCB batch 50-100 ชิ้น (JLCPCB PCBA) | 25,000 |  |
| Marketing (website, content, ads) | 20,000 | landing page + YouTube + ads เริ่มต้น |
| Legal (terms, privacy policy) | 0 | ใช้ template ฟรีออนไลน์ - ไม่จ้างทนายความ |
| รวม Upfront | ~80,000 | เป็น deferred commercialization cost - คนละก้อนกับงบ Phase 1-3 (~28,700) |

### Monthly Fixed Costs (หลัง launch)

| รายการ | ค่าใช้จ่าย (THB/เดือน) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Infrastructure (50 devices) | ~3,000 | ดู section 6.1.6 |
| Customer support | ~2,000 | เวลาผู้ก่อตั้ง ~10 ชม./เดือน |
| Marketing ongoing | ~3,000 | social media ads, content |
| Misc (domain, tools, etc.) | ~500 |  |
| รวม Monthly Fixed | ~8,500 | ยังไม่รวม founder salary |

### Break-even Calculation

| Scenario | จำนวน | Revenue/เดือน | Break-even |
| --- | --- | --- | --- |
| Hardware only (ไม่มี SaaS) | ~111 เครื่อง | - | 225,000 ÷ 2,025 net/unit = ~111 เครื่อง |
| Hardware + SaaS Basic | ~75 เครื่อง | 299 × 75 = 22,425 THB | Upfront + monthly covered เร็วขึ้น |
| Realistic (mixed) | ~80-90 เครื่อง | ~25,000-30,000 THB/เดือน | ภายใน 12-18 เดือนหลัง launch |

หมายเหตุ: break-even table นี้ใช้ commercialization scenario เต็มรูปแบบ ไม่ใช่งบ prototype/pilot Phase 1-3

## 9.6 Customer Acquisition & Retention

### Customer Acquisition Cost (CAC) ประมาณการ

| Channel | CAC ประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Direct sales (ไปหาเกษตรกรโดยตรง) | 500-1,000 THB | เวลา + เดินทาง - ใช้ Phase 3 |
| Word of mouth | 0 THB | ลูกค้าพาลูกค้า - เป้าหมายระยะยาว |
| Facebook/LINE ads | 800-2,000 THB | targeting กลุ่มเกษตรกร/ประมง |
| YouTube content | 200-500 THB | ต้นทุนต่ำถ้าทำเอง - long-term SEO |
| Target CAC | < 1,500 THB | LTV ต้องสูงกว่า CAC 3-5x |

### Customer Lifetime Value (LTV)

LTV = (SaaS revenue/เดือน × avg. subscription months) + hardware margin

ถ้าลูกค้าใช้ Basic 299 THB/mo นาน 24 เดือน = 7,176 THB SaaS + ~2,025 THB hardware = ~9,200 THB

LTV/CAC ratio เป้าหมาย: > 3x - ที่ CAC 1,500 THB และ LTV 9,200 THB = ratio 6.1x ดีมาก

### Churn Risk & Retention Strategy

| ความเสี่ยง | สาเหตุ | Strategy รับมือ |
| --- | --- | --- |
| Hardware churn | เครื่องเสีย ลูกค้าหยุดใช้ | Warranty 1 ปี + repair service + replacement parts |
| SaaS churn | ราคาแพงเกิน / ไม่เห็น value | แสดง ROI ใน dashboard เช่น ลดการสูญเสียจากน้ำร้อน X บาท |
| Technology churn | ลูกค้าย้ายไปใช้ competitor | Lock-in ผ่าน historical data + sensor mapping ที่ทำไว้ |
| Seasonal churn | หน้านอกฤดูเพาะเลี้ยง | เสนอ pause plan แทน cancel - เก็บแค่ 99 THB/mo |

## 9.7 Hardware Warranty Policy

| รายการ | นโยบาย |
| --- | --- |
| ระยะเวลา warranty | 1 ปีนับจากวันส่งมอบ |
| ครอบคลุม | ข้อบกพร่องจากการผลิต, PCB failure, enclosure seal failure |
| ไม่ครอบคลุม | ความเสียหายจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์, probe ถูกทำลาย, battery หมดตามอายุ |
| การ claim | ถ่ายรูป + อธิบายปัญหา → ส่งทาง LINE OA → ทีมประเมิน → เปลี่ยนหรือซ่อม |
| Replacement time | ส่งของทดแทนภายใน 7 วันทำการ |
| Battery | รับประกัน 6 เดือน (อายุใช้งานจำกัด) |
| Sensor probes | รับประกัน 6 เดือน - แนะนำซื้อสำรองไว้ |

## 9.8 Competitive Landscape

ยังไม่มี direct competitor ที่ทำ IoT เฉพาะหอยแครง/สัตว์น้ำในไทย - แต่มี indirect competitors ที่ต้องตระหนัก

| Competitor | ประเภท | จุดแข็ง | จุดอ่อน | กลยุทธ์รับมือ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| General IoT platforms (Blynk, ThingsBoard) | Indirect - general purpose IoT | ราคาถูก, setup เร็ว | ไม่ specific กับสัตว์น้ำ, ต้องตั้งค่าเอง | เน้น domain knowledge + plug-and-play |
| Imported aquaculture sensors (จีน/ไต้หวัน) | Indirect - hardware only | ราคาถูก | ไม่มี software/dashboard, ไม่มี support ไทย | เน้น complete solution + Thai support |
| Manual monitoring (วัดด้วยมือ) | Indirect - traditional | ต้นทุนต่ำ | ใช้เวลา, error สูง, ไม่มี alert | แสดง ROI จากการลดการสูญเสีย |
| University/research IoT projects | Indirect - non-commercial | ทำงานได้ | ไม่มี support, ไม่ stable, ไม่มีหลังการขาย | เน้น reliability + warranty + support |
| Future competitors | Unknown | ? | ยังไม่มี | สร้าง brand + customer base ให้เร็ว |

## 9.9 Go-to-Market Strategy

### Phase 1-2 (Prototype → MVP): Early Adopters

เข้าหาเกษตรกรที่รู้จักโดยตรง - เริ่ม 3-5 ราย ให้ใช้ฟรีแลกกับ feedback

ติดตั้งให้ฟรีในช่วง beta - เรียนรู้ pain points จริงๆ

ถ่ายวิดีโอ case study + testimonial จากลูกค้าจริง

สร้าง LINE Group สำหรับ beta users - community เริ่มต้น

### Phase 3 (Pilot / Launch Readiness): Demand Validation

Landing page + SEO keywords: 'IoT หอยแครง', 'วัดคุณภาพน้ำ', 'sensor บ่อ'

YouTube channel: วิดีโอติดตั้ง + case study + tips เลี้ยงหอยแครง

Facebook/LINE ads targeting: เกษตรกร, กลุ่มประมง, กลุ่มเลี้ยงสัตว์น้ำ

ติดต่อสหกรณ์ประมง + กรมประมง - channel partnership

Word of mouth: offer referral discount 200 THB ต่อการแนะนำลูกค้าใหม่

| Channel | เป้าหมาย (Phase 3) | KPI |
| --- | --- | --- |
| Direct sales | 10 farms ใน pipeline / waitlist หลัง pilot | conversion rate > 30% |
| YouTube | 1,000 subscribers ใน 6 เดือน | view-to-lead rate |
| Facebook/LINE ads | CAC < 1,500 THB | ROAS > 3x |
| Referral program | 20% ของ new customers มาจาก referral | referral rate |
| Partnership (สหกรณ์) | 1 สหกรณ์ pilot ใน 6 เดือน | # farms จากช่องทางนี้ |

## 9.10 Refund Policy

| กรณี | นโยบาย |
| --- | --- |
| Hardware - DOA (Dead on Arrival) | เปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีภายใน 7 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย |
| Hardware - ไม่พอใจ (7 วันแรก) | คืนเงิน 100% ถ้าส่งคืนสภาพดีภายใน 7 วันหลังรับของ |
| Hardware - หลัง 7 วัน | ไม่รับคืน - ใช้ warranty process แทน |
| SaaS - trial period | ไม่มีค่าใช้จ่าย - cancel ได้ทุกเวลา |
| SaaS - paid (ภายใน 3 วันแรกของเดือน) | คืนเงิน pro-rata ถ้าแจ้งภายใน 3 วันแรกของรอบบิล |
| SaaS - paid (หลัง 3 วัน) | ไม่คืนเงิน - ยกเลิกจะมีผลรอบบิลถัดไป |
| SIM card | ไม่รับคืนหลัง activate - เป็นนโยบายของ operator |

# 10. Development Roadmap

## 10.0 Timeline Summary

สมมติเริ่ม April 2026 - Phase 1-3 ใช้เวลา ~6.5 เดือน พร้อม pilot และ launch readiness ราว October 2026 โดย commercial launch ทำหลัง กสทช. อนุมัติ

| Phase | ช่วงเวลา | ระยะเวลา | งบ (THB) | Strategy หลัก | Milestone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 - Prototype & Full Test | Apr - Jun 2026 | 10 สัปดาห์ | ~20,400 (พล ~4,400 / เอ ~16,000) | พลใช้ ESP32-S3 DevKit ทดสอบ firmware + เอใช้ FS-HCore ทดสอบ hardware - parallel ได้ | ทุก function ผ่าน + engineering field test 1 สัปดาห์ |
| Phase 2 - PCB Development | Jun - Aug 2026 | 8 สัปดาห์ | ~4,000 | PCB v1→v2→v3 (10 ชิ้น/รุ่น ~500 THB) หลัง firmware นิ่ง - IP67 ทดสอบเองในบ่อ + เริ่มยื่น กสทช. | PCB pilot-batch ready + batch 10 ชิ้น QC ผ่าน |
| Phase 3 - Pilot & Launch Readiness | Sep - Oct 2026 | 8 สัปดาห์ | ~4,300 | รัน pilot 30 วัน, ปิด bug, เตรียมเอกสารขาย, เก็บ waitlist - ยังไม่เปิด commercial/public sale ก่อน กสทช. | 3-5 pilot farms + waitlist / pipeline 10 farms |
| Phase 4 - Scale | Nov 2026+ | Ongoing | ขึ้นกับ revenue | PWA + pH/DO sensor ก่อน - ตาม priority P1-P4 | P1 features ใน 3 เดือนแรก |
| รวม Phase 1-3 | Apr - Oct 2026 | ~26 สัปดาห์ | ~28,700 | ไม่รวม กสทช. + marketing | Break-even ~16 เครื่อง |

| Phase | รายการ | ค่าใช้จ่าย (THB) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 (เอ) | 3D Printer (ลงทุนครั้งเดียว รวม filament) | 10,000 | เอซื้อเอง ใช้ได้ตลอด project |
| Phase 1 (เอ) | FS-HCore-A7670C dev board | 550 | ESP32-S3 + SIM7670C - เอใช้ทดสอบ hardware จริง |
| Phase 1 (พล) | ESP32-S3 DevKit | 250 | พลใช้ทดสอบ firmware logic บน breadboard |
| Phase 1 (ทั้งคู่) | Sensors ×2 ชุด (DS18B20, Analog Turbidity, GPS, MAX485) | 1,600 | พล 1 ชุด + เอ 1 ชุด + DS18B20 สำรอง |
| Phase 1 (ทั้งคู่) | Modules ×2 ชุด (MAX17048, MT3608, Level Shifter) | 300 | คนละชุด |
| Phase 1 (พล) | Multimeter + Logic Analyzer + USB-TTL + ESD | 1,160 | เครื่องมือ debug firmware |
| Phase 1 (เอ) | เครื่องมือบัดกรี + assembly ทั้งหมด | 1,720 | พลไม่บัดกรี - เอรับผิดชอบ |
| Phase 1 (ทั้งคู่) | Breadboard + passive components ×2 ชุด | 1,410 | คนละชุด |
| Phase 1 (พล) | Battery + TP4056 + holder | 410 | ทดสอบ deep sleep + power logic |
| Phase 1 (เอ) | Antenna + SMA bulkhead + pigtail | 290 | งาน RF/enclosure ของเอ |
| Phase 1 (เอ) | Waterproof materials + น้ำกลั่น | 575 | งาน assembly ของเอ |
| Phase 1 (เอ) | SIM cards 3 operator (AIS/TRUE/DTAC) | 200 | ใช้กับ FS-HCore ของเอ |
| Phase 1 (เอ) | Connectors + wiring + hot glue | 940 | งาน wiring/assembly ของเอ |
| Phase 1 (พล) | Domain name | 650 | พลจัดการ |
| Phase 1 (พล) | Upstash QStash (3 เดือน) | 432 | ~144/เดือน พลจัดการ |
| Phase 1 | รวม Phase 1 (พล ~4,400 + เอ ~16,000) | ~20,400 | แยกรายละเอียด → ดู Procurement List section 1.10 |
| Phase 2 | PCB v1 (JLCPCB 10 ชิ้น) | 500 |  |
| Phase 2 | PCB v2 (JLCPCB 10 ชิ้น) | 500 | แก้ issue จาก v1 |
| Phase 2 | PCB v3 ถ้าจำเป็น (JLCPCB 10 ชิ้น) | 500 | optional |
| Phase 2 | Components 1 ชุด สำหรับประกอบทดสอบ PCB | 2,500 | ซื้อตามจริง ไม่ตุน |
| Phase 2 | รวม Phase 2 | ~4,000 |  |
| Phase 3 | PCB batch 10 ชิ้น production (JLCPCB) | 500 | สั่งตามออเดอร์ ไม่ตุน |
| Phase 3 | Components 1 ชุด สำหรับ production | 2,500 |  |
| Phase 3 | 3D Print จากร้าน ASA 2 ชิ้น (วางแสดง) | 800 | ~400 THB/ชิ้น - อัพเดตเมื่อมีไฟล์ 3D จริง |
| Phase 3 | Terms of Service + Privacy Policy | 0 | ใช้ template ฟรีออนไลน์ |
| Phase 3 | Omise + Stripe (ไม่มี setup fee) | 0 | จ่ายแค่ transaction fee ~3.6% |
| Phase 3 | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 500 |  |
| Phase 3 | รวม Phase 3 | ~4,300 |  |
| รวมทั้งหมด | Phase 1-3 | ~28,700 | ไม่รวม กสทช. + marketing - เพิ่มเมื่อพร้อม |

หมายเหตุ: กสทช. (~15,000 THB) และ marketing ยังไม่รวมในงบนี้ - เริ่มเตรียม/ยื่น กสทช. ช่วงปลาย Phase 2 ถึงต้น Phase 3 ส่วน marketing ช่วงแรกใช้ word of mouth + ฟาร์มของตัวเองเป็น showcase ก่อน

## 10.1 Team & Responsibilities

| คน | รับผิดชอบหลัก | รับผิดชอบรอง |
| --- | --- | --- |
| พล | ESP-IDF firmware, MQTT, backend API, Vercel, Supabase, dashboard | PCB review, component sourcing |
| เอ | PCB schematic/layout, enclosure 3D design, assembly, UI/UX design, Figma | Firmware testing, field installation |

หมายเหตุ: Critical dependency: พลเริ่ม firmware ได้ทันทีบน ESP32-S3 DevKit (breadboard ไม่บัดกรี) - เอเริ่ม hardware ได้ทันทีบน FS-HCore-A7670C - ทั้งสองทำงาน parallel ได้ใน Phase 1 ตลอด

## Phase 1 - Prototype & Full Function Test (สัปดาห์ที่ 1-10)

หมายเหตุ: หลักการ Phase 1: พลใช้ ESP32-S3 DevKit + breadboard ทดสอบ firmware (ไม่บัดกรี ~4,400 THB) - เอใช้ FS-HCore-A7670C ทดสอบ hardware จริง + assembly ทั้งหมด (~16,000 THB) - ทำ parallel ได้ตลอด - งบรวม ~20,400 THB

| สัปดาห์ | พล (Server + Firmware) | เอ (Hardware + Design) | Dependency |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Setup ESP-IDF + อ่าน DS18B20 + Analog Turbidity (ADC) + GPS บน ESP32-S3 DevKit + breadboard | สั่งซื้อ components + เปิดเครื่อง 3D printer 10,000 THB + ทดสอบพิมพ์เบื้องต้น | ทำ parallel ได้ |
| 2-3 | Firmware ส่ง MQTT + Setup Vercel + Supabase + basic API | 3D print enclosure v1 (PLA) + ทดสอบ layout ภายใน + ใส่ board ลองดู | ทำ parallel ได้ |
| 3-4 | Dashboard: real-time + GPS map + set interval | ทดสอบ waterproof - จุ่มน้ำ + ตรวจ seal + ปรับ cable gland | ทำ parallel ได้ |
| 4-5 | Firmware: PSM mode + battery estimation + buffer/flush + NTP sync | 3D print enclosure v2 (แก้ issue) + ทดสอบ waterproof ซ้ำในบ่อ | ทำ parallel ได้ |
| 5-6 | Firmware: OTA update + Flash Encryption + Secure Boot + watchdog + safe mode | 3D print mounting hardware - ทุ่น + bracket + ไม้ปัก + ทดสอบ config A/B/C | ทำ parallel ได้ |
| 6-7 | Backend: alert system + command pipeline + calibration API | ออกแบบ UI ใน Figma - dashboard, mobile-first layout | ทำ parallel ได้ |
| 7-8 | Dashboard: alert UI + historical charts + LINE integration + provisioning | Review Figma กับพล + ปรับแก้จนพอใจ | พลรอ Figma |
| 8-9 | Firmware: provisioning hardening (QR/Web), error recovery + payment API + self-pentest | Turbidity calibration (น้ำกลั่น reference) + ทดสอบ sensor ใน field | ทำ parallel ได้ |
| 9-10 | Engineering field test 1 สัปดาห์ในบ่อจริง + fix bugs ทุกอย่าง + verify battery runtime | Field test + verify config A/B/C ในบ่อจริง + IP67 self-test ครั้งสุดท้าย | ต้องทำพร้อมกัน |

### Phase 1 Done Criteria - ต้องผ่านทั้งหมดก่อนเริ่มทำ PCB

Firmware ครบทุก function: sensor, MQTT, OTA, sleep, watchdog, buffer, safe mode

Dashboard ครบ: real-time, GPS map, alert, interval config, LINE notification

Enclosure กันน้ำผ่าน IP67 self-test (จุ่ม 1 เมตร 30 นาที board ไม่เสีย) - ทดสอบเองในบ่อ

3 configurations (ทุ่น / ไม้ปัก / ทุ่น+ไม้) ผ่านในบ่อจริง

Battery runtime ผ่านขั้นต่ำ ≥ 12 วัน @ 5 นาที interval (stretch goal 14-16 วัน)

ไม่มี critical bug ค้างอยู่

## Phase 2 - PCB Development (สัปดาห์ที่ 11-18)

หมายเหตุ: เริ่มทำ PCB หลังจาก FS-HCore dev board ผ่านครบทุก function ใน Phase 1 แล้วเท่านั้น - PCB v1→v2→v3 รวมสูงสุด 3 version ครั้งละ 10 ชิ้น ~500 THB - IP67 ทดสอบเองในบ่อจริง ไม่ส่งห้องแล็บในขั้นนี้ - พร้อมเตรียมเอกสาร/ยื่น กสทช. ช่วงปลาย Phase 2 - งบ ~4,000 THB

| สัปดาห์ | พล (Server + Firmware) | เอ (Hardware + Design) | Dependency |
| --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | Port firmware จาก FS-HCore ไป PCB v1 + ปรับ pin assignment | ออกแบบ PCB v1 ใน KiCad - รวมทุก component + power management | เอออกแบบก่อน พลรอ |
| 12-13 | ทดสอบ firmware บน PCB v1 ทุก pin + identify issues | สั่ง PCB v1 JLCPCB (10 ชิ้น ~500 THB) + ประกอบ + ตรวจ solder | รอ PCB ~7 วัน |
| 13-14 | Fix firmware issues จาก PCB v1 | แก้ schematic PCB v2 + สั่ง JLCPCB (10 ชิ้น ~500 THB) | รอผล v1 ก่อน |
| 14-15 | ทดสอบ firmware PCB v2 ครบทุก function + verify = dev board | ประกอบ PCB v2 + ใส่ enclosure + IP67 self-test ในบ่อจริง | รอ PCB ~7 วัน |
| 15-16 | ถ้า v2 ผ่าน → pilot-batch ready / ถ้าไม่ → PCB v3 (~500 THB) | PCB v3 ถ้าจำเป็น - ประกอบ + ทดสอบซ้ำ | ขึ้นกับผล v2 |
| 16-18 | เตรียม pilot firmware build + sign + documentation | Assembly pilot batch 10 ชิ้น + QC ทุกเครื่อง | ทำ parallel ได้ |

### Phase 2 Done Criteria

PCB final ทำงานได้ครบทุก function เหมือน FS-HCore dev board

ประกอบในกล่อง IP67 ได้ + waterproof self-test ผ่านในบ่อจริง

Pilot batch 10 ชิ้น QC ผ่านทั้งหมด

กสทช. application ยื่นแล้ว

## Phase 3 - Pilot & Launch Readiness (สัปดาห์ที่ 19-26)

หมายเหตุ: เป้าหมาย Phase 3: รัน pilot 30 วัน + ปิด launch checklist + เก็บ waitlist ลูกค้าที่พร้อมซื้อหลัง commercial launch - งบ ~4,300 THB (PCB batch 10 ชิ้น + 3D print ASA 2 ชิ้นวางแสดง + misc) - ไม่รวม กสทช. และ marketing

| สัปดาห์ | พล (Server + Firmware) | เอ (Hardware + Design) | Dependency |
| --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | LINE Messaging API + subscription system + landing page + payment flow | 3D Print จากร้าน ASA 2 ชิ้น (วางแสดง) + QC | 3D print ~3-5 วัน |
| 20-21 | Payment flow test end-to-end + user management + provisioning flow | Pilot installation กับลูกค้าในฟาร์ม + เก็บ feedback | ต้องทำพร้อมกัน |
| 21-22 | Fix bugs จาก pilot + optimize + db index tuning | คู่มือภาษาไทย (ภาพ + วิดีโอสั้น) | รอ feedback |
| 23-26 | Launch readiness + monitoring + waitlist conversion prep | สรุปผล pilot + เตรียม batch ถัดไป | Commercial launch รอ กสทช. |

### Phase 3 Done Criteria

มี pilot farms ใช้งานจริงอย่างน้อย 3 farms

มี waitlist / pipeline พร้อมซื้อหลัง commercial launch อย่างน้อย 10 farms

Customer satisfaction > 4/5 จาก pilot users

กสทช. อยู่ในกระบวนการหรือยื่นแล้ว - commercial launch ทำหลัง approval

## Phase 4 - Scale (Nov 2026 onwards, priority order)

| Priority | Feature | ผู้รับผิดชอบ | Timeline ประมาณ | เหตุผล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | PWA / mobile optimization | พล | Nov-Dec 2026 (1 เดือน) | ลูกค้าใช้มือถือ - ต้องดีก่อน app |
| P1 | เพิ่ม sensor: pH + DO | เอ + พล | Nov 2026 - Jan 2027 (2 เดือน) | ลูกค้าขอบ่อย - revenue เพิ่มทันที |
| P2 | Solar panel option | เอ | Jan-Feb 2027 (1 เดือน) | ลด friction ชาร์จแบต - เพิ่ม retention |
| P2 | AI/ML anomaly detection | พล | Mar-May 2027 (3 เดือน) | ต้องมีข้อมูลสะสม ~6 เดือนก่อน |
| P3 | SB-01 (fixed version) | ทั้งคู่ | Q2 2027 (3-4 เดือน) | product variant ใหม่ - ลูกค้า fixed install |
| P3 | AC-00 (actuator controller) | เอ + พล | Q3 2027 (4-6 เดือน) | product line ใหม่ - ใหญ่มาก ต้องวางแผนแยก |
| P4 | LoRaWAN gateway option | เอ + พล | Q4 2027+ | สำหรับ farm ขนาดใหญ่หลาย zone |
| P4 | Mobile app (React Native) | พล | Q4 2027+ (ถ้า PWA ไม่พอ) | ทำเมื่อ PWA มี limitation จริงๆ |

## 10.x Risk Assessment - 2 คน

| ความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| คนใดคนหนึ่งป่วย/ติดงาน | สูง | Phase ช้า 1-2 สัปดาห์ | document งานดี + cross-train เบื้องต้น |
| PCB revision เพิ่ม (แก้ bug) | กลาง | Phase 2 ช้า 2-3 สัปดาห์ + ค่า PCB เพิ่ม | ทำ schematic review ละเอียดก่อนสั่ง |
| กสทช. ล่าช้า | ต่ำ (อยู่ระหว่างยื่น) | ไม่กระทบ pilot - แต่บล็อก commercial launch | ทำ pilot / เก็บ waitlist ระหว่างรอ approval |
| Firmware bug ใน field | กลาง | ต้อง recall หรือ OTA fix | Field test 1 เดือนก่อน launch |
| Component shortage (chip) | ต่ำ-กลาง | production delay | สั่ง component สำรองล่วงหน้า 3 เดือน |
| ลูกค้า beta feedback เยอะมาก | กลาง | scope creep - Phase 3 ช้า | prioritize feedback ตาม impact/effort |
| ทีม 2 คน burn out | กลาง | quality ลด / เลิกกลางคัน | กำหนด working hours + milestone celebration |

# 20. Regulatory & Certification

## 20.1 กสทช. (ประเทศไทย)

อุปกรณ์ IoT ที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุ (4G, BLE) ต้องได้รับการรับรองจาก กสทช. ก่อนจำหน่ายในไทย

| รายการ | รายละเอียด | ค่าใช้จ่าย |
| --- | --- | --- |
| กสทช. Type Approval | อุปกรณ์วิทยุคมนาคม (4G module) | ~15,000 THB |
| IP67 Testing | self-test ก่อน (section 26.9) → ห้องแล็บเมื่อยื่น กสทช. | ~10,000 THB (ห้องแล็บ) - ยังไม่รวมในงบ Phase 1-3 |
| CE Marking (optional) | ถ้าจะ export ไปยุโรปในอนาคต | 50,000+ THB |
| รวม (ไทย) |  | ~25,000 THB |

หมายเหตุ: SIMCom A7670E มี FCC/CE certification อยู่แล้ว - ช่วยลดขั้นตอนการขอ กสทช. ได้บางส่วน

## 20.2 Timeline

| ขั้นตอน | ระยะเวลา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| เตรียมเอกสาร (schematic, BOM, manual) | 2-4 สัปดาห์ |  |
| ยื่นขอ กสทช. | 4-8 สัปดาห์ | ทำพร้อม Phase 3 |
| IP67 Lab Testing | 1-2 สัปดาห์ | ห้องแล็บในไทย - ทำเมื่อยื่น กสทช. และต้องเสร็จก่อน commercial launch |
| รับใบรับรอง | 1-2 สัปดาห์หลัง approve |  |
| รวม | 8-16 สัปดาห์ | เริ่มยื่นตั้งแต่ Phase 2 |

ควรยื่นขอ กสทช. ตั้งแต่ Phase 2 เพราะใช้เวลานาน

ระหว่างรอ certification ทำ beta testing กับลูกค้าได้ (ไม่ได้จำหน่าย)